        SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Krótkiej 4 w Opolu Lubelskim”.
Zakres robót obejmuje:
        - roboty zabezpieczające i przygotowawcze,
        - roboty rozbiórkowe
        - docieplenie ścian zewnętrznych oraz dwukrotne malowanie,
        - remont posadzek oraz balustrad,
        - renowacja i dwukrotne malowanie ścian nieocieplonych.
        - wymiana rynien i rur spustowych.
        Zamawiający wymaga informacji w jakim systemie Wykonawca realizował będzie
        termomodernizację.
        Szczegółowy zakres prac zawierają przedmiary robót, załączniki do SIWZ.
      3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
        Rozpoczęcie robót – 10 .06.2022 r., data zakończenia 30. 11.2022 r..
Warunki uczestnictwa.
W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej .
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tych zakresach
Sposób przygotowania oferty.
Oferty w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Zamawiający wymaga oferty ryczałtowej .
 Oferta winna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr. 1 do SIWZ,
- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robot, załącznik nr 2, z podaniem wartości robocizny i sprzętu przyjętych do kosztorysowania.
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem budowlanym (dostępny w siedzibie spółdzielni)
- oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami udzielenia zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, i potencjał, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,
        - oświadczenia o sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zadania,
- wykaz prac o tożsamym lub podobnym zakresie wykonanych w ciągu ostatnich 3-lat,
- posiadane referencje,
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- wykaz podwykonawców, którym oferent zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
- zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłatach wydane w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy przed datą składania ofert,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłatach wydane w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy przed datą składania ofert,
- polisę ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00zł.
- podpisany wzór umowy, załącznik nr 3 do SIWZ.
Wiarygodność dokumentów przedkładanych w formie kopii należy poświadczyć podpisem.
Kryteria oceny i wyboru ofert.
Najniższa cena – 90 pkt, pozostałe proporcjonalnie.
Referencje, 1 pkt za jedną, max. 4 pkt.
Gwarancja, 2 pkt za każdy rok powyżej 7 lat, max. 6 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę przyjmuję się tę, która uzyska największą ilość punktów.
Wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00zł, na rachunek bankowy 84 1020 3235 0000 5802 0007 1860 z adnotacją ,,wadium”. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone bez oprocentowania, w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru, pozostałym uczestnikom przetargu po wyborze wykonawcy.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta.

      8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
        Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
        5% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej,
        towarzystwa ubezpieczeniowego lub przelewem na konto Zamawiającego.
Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
      10. Gwarancja.
        Zamawiający wymaga minimum 7 letniej gwarancji na wykonane prace.
11.Tryb otwarcia i oceny ofert.
Komisja Przetargowa działa w oparciu o Regulamin Przetargów obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim. W części jawnej następuje otwarcie ofert, ogłoszenie nazwy oferentów oraz proponowanej ceny. W części zamkniętej Komisja dokonuje oceny ofert i wybiera najkorzystniejszą. Z prac komisji sporządza się protokół, a o wyborze informuje oferentów.
12.Kryteria dotyczące zawarcia umowy.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę. W przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z pozostałych.

        Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy oraz
        unieważnienie przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Przedmiar robót.
3. Projekt umowy.